バレンタイン撲滅委員会

今後やるべきこと

2026年10月1日時点

# 1. 全体の流れ

大きく4つに分かれます。①と②は並行して進められます。③は①②が終わってからが安全です。

|  | やること | 中身 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 判断 | ゲームの中身で、決めていただきたいこと4件 | あなた |
| ② | 素材づくり | 足りない絵5点（うち必須1点） | ChatGPT → Claude |
| ③ | Android版を出す | 実機確認 → Google Play に登録・提出 | あなた（Claudeが補助） |
| ④ | iOS版を出す | Apple に登録 → Mac でビルド → 提出 | あなた（Mac作業） |

# 2. 判断していただきたいこと

どれも、決めていただければすぐ直せます。

| 優先度 | 内容 | 選択肢 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 2周目の冒頭で主人公が「紙袋を持った生徒が、一人もいない」と言うのに、画面には紙袋を持った生徒が3人いる 九条 いつき・十和田 くるみ・深山 あかり | ① 台詞を「ほとんどいない」に変える ② 3人の持ち物を紙袋以外にする |
| 中 | 1周目は、見えている持ち物だけで正解が決まってしまう 観察メモを読まなくても全問正解できる | ① 1周目は練習と割り切ってこのまま ② 持ち物と正解の組み合わせを混ぜる |
| 中 | 画面下のメニュー（ストーリー・生徒図鑑・ミッション・ショップ）が押せない ストア版では作りかけに見える | ① メニューごと外す（画面上部のMENUと役割が重なる） ② 各機能を作る |
| 低 | 2周目の「謎の女子生徒」の正体が明かされない | ① 物語で回収する（台詞を足す） ② 台詞を調整して、謎のままにする |

# 3. 素材づくり（ChatGPT に依頼）

指示書：画像素材/追加画像素材_制作指示書_エンディングDと生徒会長.md（そのまま渡せます）

| 優先度 | 作るもの | 点数 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | Dランクの結末の一枚絵 | 1 | 今は画面が真っ暗。初めて遊んだ人が最も見やすい結末 |
| 中 | 生徒会長・一ノ瀬の専用絵（立ち絵・振り向き・胸から上） | 3 | 今の絵は人物像と合わず、ハート柄の紙袋がプレイヤーを誤解させる |
| 低 | 謎の女子生徒の胸から上 | 1 | 話す場面で絵が出ない |

絵ができたら、フォルダの場所を伝えてください。組み込み・確認・Android版の作り直しまでこちらで行います。

# 4. Android版を Google Play に出す

| 順 | やること | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 実機で動作確認 | Claudeに「デバッグ版APKを作って」と頼む → できたファイルをスマホに入れて遊ぶ 音が鳴るか、縦画面で崩れないか、最後の結末まで進めるかを確認 |
| 2 | Google Play Console に登録 | 25ドル（1回だけ）。本人確認があります 開発者名は「ロベルトKMC」にできます |
| 3 | アプリを作成して情報を入力 | 紹介文・レーティング・データセーフティの下書きは「ストア掲載用/README.md」にあります プライバシーポリシー：https://kmc48.github.io/valentine-bokumetsu/privacy.html 連絡先：kmc.creativelab.info@gmail.com |
| 4 | 画像を登録 | アイコン・横長画像・スクリーンショット8点は「ストア掲載用/」にあります |
| 5 | AABをアップロード | ファイル：app/android/app/build/outputs/bundle/release/app-release.aab まず「内部テスト」で自分の端末に入れて確認 → 問題なければ「製品版」へ |
| 6 | 審査を待つ | 数時間〜数日。個人の新規アカウントは、公開前に一定人数・一定期間のテストを求められる場合があります |

# 5. iOS版を App Store に出す

| 順 | やること | 補足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apple Developer Program に登録 | 99ドル／年 個人で登録すると、App Store の販売元の欄には本名が表示されます |
| 2 | Mac でビルド | 手順は「app/ios引き継ぎ手順.md」にすべて書いてあります。素材を手で渡す必要はありません |
| 3 | App Store Connect に情報を入力 | 紹介文はGoogle Play と共通。アイコンとスクリーンショットは「ストア掲載用/iOS/」 |
| 4 | アップロードして審査へ | Xcode から送ります。審査は通常1〜3日 |

# 6. 忘れずにやっておくこと

- Android版の署名鍵をバックアップする（最優先）：app/android/upload-keystore.jks と keystore.properties を、USBメモリや別のクラウドなど、パソコンとは別の場所に保存してください。失うと、同じアプリとして更新できなくなります。

- 問い合わせ用のメールは、ストアに表示されるため迷惑メールが増えます。Gmail の迷惑メールフィルタはオンのままにしてください。

# 7. 公開したあと、直したくなったら

中身を直したときは、3つとも別々に更新が必要です。

|  | 手順 | 反映まで |
| --- | --- | --- |
| ブラウザ版 | Claudeが直して GitHub に送る | 数分 |
| Android版 | Claudeが作り直す（バージョン番号+1）→ あなたが Google Play にアップロード | 審査あり |
| iOS版 | Mac でビルド（ビルド番号+1）→ アップロード | 審査あり |

# 8. 余裕があれば

- 効果音を入れる（今は1つもありません。通報したとき・正解したときの音があると手応えが増します）

- アプリアイコンの作り直し（次に描くときは、外周に15%ほど余白を取る）