バレンタイン撲滅委員会

開発状況報告

2026年9月30日時点

# 1. ひとことで言うと

- ゲームは最初から最後まで遊べる状態です。ブラウザ版は公開中、Android版はストアに出せるファイルまで完成しています。

- iOS版は、Mac側で作業するための手順書と素材まで用意してあります。

- 絵が足りない箇所が3つあります。いちばん大きいのは、Dランクの結末に絵が無いことです（初めて遊んだ人が最も到達しやすい結末です）。

- ストアに出すまでの残りは、実機での確認・プライバシーポリシー・開発者登録の3点です。

# 2. 現在の状態

| 項目 | 状態 |
| --- | --- |
| ブラウザ版 | 公開中 https://kmc48.github.io/valentine-bokumetsu/ |
| Android版 | ストア提出用ファイル（AAB）作成済み・署名済み 26.1MB ／ バージョン 1.0.3（versionCode 4） 実機での動作確認はまだです |
| iOS版 | 未ビルド（Mac と Xcode が必要） 手順書・アプリアイコン・App Store用スクリーンショット8点は用意済み |
| 自動テスト | 88件すべて合格 |
| 素材 | 画像 184点（WebP、合計約13MB）／BGM 3曲 未実装の納品素材はありません |
| アプリアイコン | 4案から「校舎＋空」を採用。Androidで切れないよう調整済み |

# 3. ゲームの中身

| 周回 | 学校 | テーマ | 生徒 | 見える手がかり |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1周目 | 県立 桜庭高等学校 | 探す | 13人＋調べられる机2つ | 3件 |
| 2周目 | 私立 聖蘭学院 | 見破る | 15人 | 2件（囮が3割） |
| 3周目 | 白鷺台学園 | 推理する | 15人 | 1件（囮が5割） |

- 1周は 朝・昼休み・放課後 の3ステージ。場所は3校合わせて24か所で、移動には時間がかかります。

- ストーリーは9場面（各周回の冒頭と2回の幕間）、結末は6種類（S・A・B・C・Dと特殊）。

- 学校が変わると制服も変わります。生徒・主人公・背景の通行人・結末の絵まで、3校すべて作り分け済みです。

# 4. 今回の点検で直したもの

| 見つかったこと | 直した内容 |
| --- | --- |
| 設定画面の「デバッグモード」が一般の人にも見えていた（正解が表示される） | 公開版・ストア版では表示しないようにしました。URLに ?debug=true や ?stage= を付けて正解を見たり、解放していない周回に入ったりすることもできなくしました |
| 効果音が1つも無いのに「SE音量」のつまみがあった | 表示しないようにしました（動かしても何も変わらないため） |
| 2周目の教室のヒントが「机の中は、この学校でも死角のままだ」 | 2周目には調べられる机がありません。「誰が誰の席に寄っていくかを見ろ」に書き換えました |
| ストアの紹介文が「結末は全5種類」 | 実際は6種類です。修正しました |

# 5. 判断が必要な違和感

こちらでは直さず、判断をお願いしたいものです。上ほど優先度が高いものです。

| 優先度 | 内容 | 直し方の案 |
| --- | --- | --- |
| 高 | Dランクの結末に絵が無く、真っ暗 点数が一番低いときの結末なので、初めて遊んだ人が最も見やすい結末です | 絵1点で解決します（指示書A） |
| 高 | 2周目の冒頭で主人公が「紙袋を持った生徒が、一人もいない」と言うのに、画面には紙袋を持った生徒が3人いる 九条 いつき（朝）・十和田 くるみ（昼）・深山 あかり（放課後） | ① 台詞を変える（例：「紙袋を持った生徒が、ほとんどいない」） ② 3人の持ち物を紙袋以外に変える |
| 中 | 1周目は、見えている持ち物だけで正解が決まってしまう 紙袋→全員友チョコ／教科書ケース→全員本命／部活バッグ・手ぶら・囮の紙袋→全員無実。観察メモを読まなくても全問正解できます（ポーチだけは混ざっています） | ① 1周目は練習と割り切って、このままにする ② 持ち物と正解の組み合わせを混ぜる（データの調整だけで可能） |
| 中 | 生徒会長・一ノ瀬の絵が人物像と合わない ストーリーでは落ち着き払った食えない生徒会長なのに、ゲーム中は振り返っておどおどする子の絵で、ハート柄の紙袋を持っている（観察メモでは「生徒会の資料配布用」） | 専用の絵3点（指示書B） |
| 中 | 画面下のメニュー（ストーリー・生徒図鑑・ミッション・ショップ）が押せない ストア版では作りかけに見えます | ① メニューごと外す（画面上部のMENUと役割が重なっているため。外すとゲーム画面が広がるので、全場面の配置を確認し直します） ② 各機能を作る |
| 低 | 2周目の「謎の女子生徒」の正体が明かされない 「放課後になれば分かるんじゃない？」と言ったきり登場しません | 物語側で回収するか、台詞を調整 |
| 低 | 謎の女子生徒が話す場面で、絵が表示されない | 目元を隠した絵1点（指示書C）。正体が未定のままでも使えます |

# 6. 追加で必要な素材

ChatGPT に渡す指示書：画像素材/追加画像素材_制作指示書_エンディングDと生徒会長.md

|  | 作るもの | 点数 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Dランクの結末の一枚絵 | 1 | 人物の顔と制服を写さない構図にして、1枚で3校ぶんを兼ねます |
| B | 生徒会長・一ノ瀬の専用絵（立ち絵・振り向き・胸から上） | 3 | 主人公と対になる「生徒会」の腕章を着けてもらいます |
| C | 謎の女子生徒の胸から上 | 1 | 任意 |

# 7. ストアに出すまでの残り

| 作業 | 状態 | 費用 |
| --- | --- | --- |
| 実機での動作確認（Android） | 未実施。npm run android:debug で作ったAPKを端末に入れて確認 | — |
| プライバシーポリシーのURL | 未作成。データは一切集めていませんが、両ストアとも入力が必須です | — |
| Google Play Console の登録 | 未 | 25ドル（買い切り） |
| Apple Developer Program の登録 | 未 | 99ドル／年 |
| iOS版のビルド | Mac側で手順書どおりに作業 | — |
| Dランクの結末の絵 | 指示書あり | — |

署名鍵について：Android版の署名鍵（app/android/upload-keystore.jks と keystore.properties）はGitに入れていません。紛失すると同じ鍵でアプリを更新できなくなるので、別の場所にも控えを取ってください。

# 8. ファイルの場所

| 場所 | 中身 |
| --- | --- |
| README.md | 全体の説明と、動かし方 |
| ストーリー台本.docx | 現行のセリフ全文 |
| ストア掲載用/ | 両ストアの紹介文の下書き・アイコン・スクリーンショット |
| app/android/README.md | Android版の作り直し方と、詰まったときの対処 |
| app/ios引き継ぎ手順.md | Mac側でiOS版を作る手順 |
| 画像素材/ | 制作指示書（.md）と、納品された絵の原本（使用／未使用に整理済み） |
| 画像素材/実装状況.md | 素材ごとの実装状況 |
| 確認用スクショ/ | 全28場面のゲーム画面 |